Справка

по срокам строительства объектов

социального назначения (по состоянию на 04.03.2015),

расположенных в границах Муринского квартала

(Новая Охта)

Муринский квартал – территория, ограниченная Приозерским направлением ж.д., административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией Муринского ручья (документация утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2014 № 133);

АИП – Адресная инвестиционная программа по Санкт-Петербургу;

№ ФЗУ – номер земельного участка в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории (приложения № 3 и № 5 к утвержденной градостроительной документации).

Детские сады

| № п/п | Мощность | № ФЗУ | Срок строительства | Примечание/Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 мест | 2 | 2016-2017 | Участок в собственности СПб. В 2015 году состоятся торги на право строительства объекта |
| 2 | 240 мест | 26 | 2016-2017 | Участок в собственности СПб. Торги. |
| 3 | 240 мест | 46 | 2020 | Участок в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». В 20150 году состоятся торги на право строительства объекта. |
| 4 | 110 мест и объект начального образования на 200 мест | 76 | 2016 | Участок в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». Между собственником и КУГИ заключено соглашение о строительстве объекта и передаче его СПб. |

Школы

| № п/п | Мощность | № ФЗУ | Срок строительства | Примечание/Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 825 мест | 19 | 2016-2017 | Участок в собственности СПб. Проект школы разрабатывается ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» и после проведения экспертизы надлежит передаче в Комитет по строительству. |
| 2 | 1000 мест | 35 | Срок строительства будет определен после включения объекта в АИП. | Участок в собственности СПб. |
| 3 | 825 мест | 62 | 2020 | Участок в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». |
| 4 | Объект дошкольного образования на 110 мест и объект начального образования на 200 мест | 76 | 2016 | Участок в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». Между собственником и КУГИ заключено соглашение о строительстве объекта и передаче его СПб. |

Примечание: на участке № 76 будет осуществлено строительство совмещенного объекта – ДОУ на 110 мест и начальной школы на 200 мест.

Объекты здравоохранения

| № п/п | Мощность | № ФЗУ | Срок строительства | Примечание/Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АПУ на 260 посещений со станцией скорой помощи на 2 автомобиля (поликлиника для взрослых) | 21 | Срок строительства будет определен после включения объекта в АИП. | Участок в собственности СПб. |
| 2 | АПУ на 100 посещений (поликлиника для детей) | 83 | 2016 | Участок в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». Между собственником и КУГИ заключено соглашение о строительстве объекта и передаче его СПб. |

Объекты физкультуры и спорта

| № п/п | Мощность | № ФЗУ | Срок строительства | Примечание/Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей | 61 | Не определен | ЗУ в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». |
| 2 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей | 66 | Не определен | ЗУ в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». |
| 3 | Крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей | 73 | Не определен | ЗУ в собственности ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». |